ỦY BAN NHÂN DÂN	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN NÚI THÀNH		                 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/TB-UBND	                                  Núi Thành, ngày 21 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

## Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện-Nguyễn Tiến tại cuộc họp

## giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Tam Hiệp

Ngày 19/01/2010, đồng chí Nguyễn Tiến, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Tam Hiệp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Khương-Bí thư huyện ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý khu KTM Chu Lai, Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai, Trung tâm BT-GPMB thuộc Công ty ĐT&PT Kỳ Hà- Chu Lai, Ban Dân vận huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Công Thương, Thanh tra huyện, Ban Bồi thường-GPMB huyện, Đội Quy tắc&XDCTCC, Công an huyện, Đồn Công an khu KTM Chu Lai, Văn phòng HĐND& UBND huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, các Ban, ngành, các hội, đoàn thể xã Tam Hiệp; Bí thư chi bộ, Trưởng BND, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Đại Phú, xã Tam Hiệp. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Khương-Bí thu huyện ủy và nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đ/c Chủ tịch thống nhất kết luận một số nội dung sau:

1. Giao Trung tâm BT-GPMB thuộc Công ty ĐT&PT Kỳ Hà-Chu Lai:

- Phối hợp với UBND xã Tam Hiệp, Ban Bồi thường-GPMB và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện thành lập tổ công tác để giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tăng cường công tác quản lý hiện trạng tại các dự án trên địa bàn xã Tam Hiệp.

- Phối hợp với UBND xã Tam Hiệp và các đoàn thể mặt trận xã và thôn Đại Phú vận động nhân dân, thực hiện cam kết đối với các hộ trồng đậu trên diện tích đã giải phóng mặt bằng thuộc thôn Đại Phú xã Tam Hiệp và báo cáo lại tình hình thực hiện cam kết với các hộ cho UBND huyện trước ngày 25/01/2010.

- Tiếp tục giải quyết các vướng mắt, giải tỏa các hộ tại Nút giao thông để hoàn thành mở Núi giao thông theo quy định; lưu ý không cho phép hộ ông Lê Hai, Lê Ba lấy đi đất đôn tại khu vực giải tỏa nhà, nếu hộ gia đình không thống nhất thì tiếp hành xử lý theo quy định và báo cáo UBND huyện trước ngày 25/01/2010.

2. Giao Ban Bồi thường-GPMB:

- Phối hợp với Trung tâm Bồi thường-GPMB thuộc Công ty ĐT&PT Kỳ Hà-Chu Lai tham mưu UBND huyện ban hành chỉ thị thực hiện công tác quản lý hiện trạng tại các vùng dự án trên địa bàn huyện mà trọng điểm là các dự án trên địa bàn xã Tam Hiệp.

- Phối hợp với UBND xã Tam Hiệp và các cơ quan liên quan tiếp tục giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các dự án (trường hợp Ông Nguyễn Tầm và bà Lê Thị Thoảng, ông Nguyễn Tấn Phương và bà Phan Thị Hường, bà Nguyễn Thị Phương).

- Phối hợp với UBND xã Tam Hiệp kiểm tra lại các trường hợp bồi thường ao tôm thuộc dự án Khu hậu cần cảng Tam Hiệp để áp giá và trình phê duyệt trước ngày 31/01/2010.

3. Yêu cầu Công ty ĐT&PT Kỳ Hà-Chu Lai công bố và cung cấp các dự án thực hiện trong thời gian tới để Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, mặt trận xã Tam Hiệp, Đội Quy tắ&XDCTCC tổ chức quản lý hiện trạng hiệu quả.

4. Yêu cầu Đội Quy tắc&XDCTCC phối hợp với UBND xã Tam Hiệp xử lý nghiêm theo quy định, kiên quyết không bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp vi phạm xây dựng cơi nới, trồng cây trái phép…tại khu vực các dự án thuộc thôn Đại Phú xã Tam Hiệp đã lập biên bản xử lý vi phạm.

5. Yêu cầu UBND xã Tam Hiệp xem xét lại hồ sơ xử lý đối với trường hợp ông Lê Văn Bửu thuộc dự án Đường trục chính Khu hậu cần cảng, nếu ông vi phạm xây dựng cơi nới trái phép thì xử lý theo quy định và thực hiện thu hồi số tiền đã chi sai để các trường hợp tương tự khác thống nhất giải tỏa bàn giao mặt bằng.

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Ban Bồi thường-GPMB và Trung tâm Bồi thường-GPMB tham mưu UBND huyện ban hành văn bản về việc quản lý, xử lý các vi phạm cơi nới trái phép; ngoài ra yêu cầu các chủ đầu tư thuộc các dự án trên địa bàn huyện Núi Thành tăng cường trách nhiệm quản lý hiện trạng của đơn vị đối với diện tích đã hoàn thành giải tỏa bàn giao mặt bằng cho đơn vị và có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải tỏa.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:			   	                                    TL. CHỦ TỊCH

- TT Thường vụ;				                    CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT HĐND;

- CT, PCT UBND

- Ban QL KTTM Chu Lai;

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan;

- Đảng uỷ, HĐND, UBND xã T.Hiệp;

- CVP, TH;

- Lưu VT- VP.

Trần Khanh